## Slide 1
PROJECT B · ZIEKENHUIS CASUS
Sprint 2 Review
Afspraken plannen voor zwangere ouders — voortgang & oplevering
TEAM Ahmad200ali · ShivrajVs · romanized
Joshua Mohanlal · Jussttttt · nebi
SPRINT Sprint 2 — Oplevering
11 user stories afgerond
DATUM 23 april 2026
Review met Product Owner

## Slide 2
01 · WAT WILDEN WE BEREIKEN?
Sprintdoel
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
Een werkend prototype van het afsprakensysteem opleveren, waarin alle vier de rollen (ouder, planner, dokter, admin) end-to-end kunnen inloggen, navigeren en hun kerntaken uitvoeren.
De Must-have backlog is volledig dichtgetimmerd; de twee Should-have stories zijn meegenomen omdat ze naadloos aansluiten op de Parent-flow.
9 / 9
Must-have user stories opgeleverd
4 rollen
Parent · Planner · Dokter · Admin werkend
End-to-end
Login → menu → kerntaak → logout

## Slide 3
02 · KENGETALLEN
Sprint 2 in cijfers
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
11
User stories opgeleverd
12+
Feature branches & PR's
6
Teamleden met commits
9
Must-have stories voltooid
Alle Must-have user stories zijn deze sprint afgerond en in 'Done / Testen' gezet.
Bron: GitHub-repository · romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B

## Slide 4
03 · 9 STORIES VOLTOOID
Opgeleverde Must-have user stories
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
# | User Story | Rol | Bewijs (branch / commit) | Risico | Status
1 | Agenda inzien om afspraak te reserveren | Planner | create-doctor-agenda · PR #6/#7/#8 | Hoog | DONE
2 | Dokter en planner aanmaken voor nieuwe medewerker | Admin | feature/admin-parentmenu · PR #5 | Laag | DONE
3 | Inloggen als ouder voor toegang tot account | Ouder | UserLogin.cs · 5a87190 | Hoog | DONE
4 | Actieve / eerstvolgende afspraak zien | Ouder | As-a-parent... · PR #4 · 486bda0 | Laag | DONE
5 | Nieuwe ruimte toevoegen voor planning | Admin | feature/AddRoom · 71b8cc7 | Hoog | DONE
6 | Registreren zodat ik kan inloggen | Ouder | fixingResgisterForm · PR #9 | Hoog | DONE
7 | Uitloggen zodat anderen geen toegang krijgen | Ouder | AddLogout · 91e1977 | Laag | DONE
8 | Inloggen met credentials om afspraken te plannen | Planner | UserLogin.cs · 5a87190 | Midden | DONE
9 | Status van de ruimtes zien (vrij/bezet) | Planner | PlannerMenu.ShowRoomStatus · 5215ef0 | Hoog | DONE
Alle Must-have stories staan in 'Done / Testen' op het Product Backlog-bord.

## Slide 5
04 · EXTRA OPGELEVERD
Should-haves & doorlopend werk
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
Should-have user stories
#10
Menu zien om de applicatie te navigeren
Parent · 5ecd2bb 'Parent menu met navigatie'
#11
Reservering inzien om goed geïnformeerd te zijn
Parent · 3ccb2e6 'afspraken meer detail'
Cross-cutting werk (technische verbeteringen)
Cleanup & form-validatie
PR #10 · register-validatie + wachtwoord met * gemaskeerd
SQLite-koppeling robuuster
Foreign-key flag + connection-string fixes (5127b79, 52a00ec)
Doctor-agenda iteratief uitgebreid
PR #6/#7/#8 · meerdere agenda-iteraties tot 'Finished agenda'
Admin-menu gekoppeld aan login
Rol-routing in UserLogin.Start (admin/planner/dokter/ouder)

## Slide 6
05 · WAT WERKT VANDAAG
Demo: end-to-end flows per rol
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
Ouder
1
Registreren
2
Inloggen
3
Menu navigeren
4
Afspraak inzien
5
Uitloggen
Planner
1
Inloggen
2
Agenda openen
3
Afspraak aanmaken
4
Kamerstatus VRIJ/BEZET
5
Uitloggen
Dokter
1
Inloggen
2
Volgende afspraak
3
Alle afspraken
4
Dagagenda bladeren
5
Uitloggen
Admin
1
Inloggen
2
Dokter aanmaken
3
Planner aanmaken
4
Ruimte toevoegen
5
Uitloggen

## Slide 7
06 · HOE IS HET GEBOUWD
Architectuur & techniekstack
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
Lagenarchitectuur
Presentation
Console-UI: Menu · UserLogin · ParentMenu · PlannerMenu · DoctorMenu · AdminMenu
Logic
Bedrijfsregels: UserLogic (login, register, employee aanmaken)
DataAccess
Dapper-repositories: UserAccess · RoomAccess · DoctorAccess · ReservationAccess
DataSources
SQLite: project.db (gekopieerd naar output bij build)
Tech stack
Taal
C# 12 · nullable + implicit usings
Runtime
.NET 8 · Console App
Database
SQLite — DataSources/project.db
ORM
Dapper 2.1.66
Driver
Microsoft.Data.Sqlite 7.0.20
Architectuur
Gelaagd (Presentation → Logic → DataAccess → DataSources)
Repository
GitHub · romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B

## Slide 8
07 · RETROSPECTIEF
Wat ging goed & aandachtspunten
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
Wat ging goed
Alle Must-have stories deze sprint afgerond
Branch-per-feature werkflow met PR's: 6 PR's gemerged
Duidelijke gelaagde architectuur (Presentation / Logic / DataAccess)
Rol-gebaseerde routing werkt voor alle 4 rollen
Refactor-momenten ingeplande PR's (#9, #10) — geen dead code
Aandachtspunten
Geen geautomatiseerde tests — /test-map is leeg
Wachtwoorden plain-text in DB — hashing nodig
E-mailvalidatie te beperkt (alleen .com)
Foreign keys in connection string staan op False
UI-strings mengen Nederlands en Engels

## Slide 9
08 · WAT VOLGT
Restwerk & voorstel voor Sprint 3
Ziekenhuis Casus · Sprint 2 Review
github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B
De Must-have backlog is leeg. Voor Sprint 3 stellen we voor om te focussen op kwaliteit, beveiliging en uitbreiding van de planner-functionaliteit.
Geautomatiseerde tests
xUnit-project opzetten; unit tests voor UserLogic en ReservationAccess
Wachtwoord-hashing
BCrypt of PBKDF2 toepassen i.p.v. plain-text vergelijking
Foreign keys aanzetten
Connection strings op 'Foreign Keys=True' + DB-migratie
Afspraak bewerken/annuleren
Edit- en cancel-flow voor planner; doctor-flow uitbreiden
Conflict-detectie agenda
Overlap-check op duur i.p.v. exacte datetime-match
Taal- & UI-consistentie
Alle UI-strings naar Nederlands; resource file overwegen

## Slide 10
Vragen?
Bedankt voor jullie tijd — we kijken uit naar de feedback van de Product Owner.
Sprint 2 Review · Ziekenhuis Casus Project B · github.com/romanized/Ziekenhuis-Casus-Project-B