Logboek

Project B — Ziekenhuis Casus

Shivraj

Opleiding: HBO Informatica — Jaar 1, Semester 2
Scrum master in: Sprint 2
Studentnummer: __________   |   Datum: __________

LET OP — over dit document

Dit logboek bevat de feitelijke werk-beschrijving per sprint, gebaseerd op de echte commits in de Git-repository. De reflectie-secties zijn opzettelijk leeg gehouden — die vul je zelf in, in je eigen woorden, want dat is het persoonlijke deel van het logboek. Sprint 5 en de Projectweek zijn als invul-template opgenomen en vul je later in.

# Sprint 0

Periode: 16 feb – 20 feb 2026

## Beschrijving en reflectie sprint 0

Tijdens deze kickoff-week hebben we elkaar leren kennen, de opdracht doorgenomen en het samenwerkingscontract opgesteld. We hebben afspraken gemaakt over de communicatie, tools (Discord + GitHub) en de werkwijze. Er is nog geen code gepusht in deze week — alles draaide om de voorbereiding.

## Mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — wat heb jij specifiek bijgedragen in deze kickoff-week? Bijvoorbeeld: meegedacht over rolverdeling, input gegeven voor het samenwerkingscontract, eigen leerdoelen geformuleerd, etc.]

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| [Vul je taken uit deze sprint in] |  | 0 uur |
|  | Totaal: | 0 uur |

# Sprint 1

Periode: 23 feb – 13 mrt 2026

## Beschrijving en reflectie sprint 1

Deze sprint stond in het teken van het uitwerken van de user stories, het maken van de ERD/klassediagram en het voorbereiden van de eerste implementatie. Geen code-commits in deze periode — pure ontwerp- en planningsfase.

## Mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — wat heb jij specifiek bijgedragen in deze ontwerp/planningssprint?]

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| [Vul je taken uit deze sprint in] |  | 0 uur |
|  | Totaal: | 0 uur |

# Sprint 2

Periode: 16 mrt – 3 apr 2026

## Beschrijving en reflectie sprint 2

Ik was deze sprint scrum master, dus ik heb de planning, de stand-ups en de eerste retrospective gefaciliteerd. Daarnaast ben ik vooruit gaan kijken op het reservatie-model, omdat dat centraal staat in de hele applicatie.

## Mijn bijdrage

Het reservation-model is hier voorbereid; de eerste push kwam in begin van Sprint 3 maar het ontwerp en de discussies daarover zijn in deze sprint gebeurd.

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| Sprint planning + planning poker faciliteren |  | 3 uur |
| Stand-ups leiden (3x) |  | 2 uur |
| Retrospective faciliteren |  | 2 uur |
| Reservation-model ontwerpen (concept) |  | 3 uur |
|  | Totaal: | 10 uur |

# Sprint 3

Periode: 6 apr – 24 apr 2026

## Beschrijving en reflectie sprint 3

Mijn hoofdtaak deze sprint was het reservatie-systeem en de doctor-agenda. Ik heb het Reservation-model afgemaakt en ervoor gezorgd dat reserveringen toegevoegd kunnen worden. De grootste tijdspost was de doctor-agenda — die heb ik in meerdere iteraties uitgewerkt en via verschillende PR's (#6, #7, #8) gemerged.

## Mijn bijdrage

Op 7 april heb ik het Reservation-model gemaakt. 8 april kwam de toevoegen-functie erbij, en op 9 april heb ik de Reservation-flow geüpdatet en het registratiescherm verbeterd.

Op 21 april heb ik in meerdere stappen de doctor-agenda afgemaakt (eerst een 'dummie' versie, daarna iteraties via PR #6, #7 en #8). 23 april nog een laatste update op de agenda voor de sprint review.

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| Reservation-model klaarmaken (DataModel + DataAccess) | US: Als planner wil ik reserveringen kunnen aanmaken | 4 uur |
| Reservation toevoegen-functionaliteit | US: Als planner wil ik een nieuwe reservering aanmaken | 4 uur |
| Reservation update-flow |  | 3 uur |
| Registratiescherm verbeteren | US: Als nieuwe gebruiker wil ik me kunnen registreren | 3 uur |
| Doctor-agenda (dummie versie) | US: Als dokter wil ik mijn dagagenda zien | 3 uur |
| Doctor-agenda iteraties + PR's #6, #7, #8 mergen | US: Als dokter wil ik mijn dagagenda zien | 5 uur |
| Doctor-agenda laatste update voor sprint review |  | 2 uur |
|  | Totaal: | 24 uur |

# Sprint 4

Periode: 27 apr – 29 mei 2026 (huidig)

## Beschrijving en reflectie sprint 4

In deze sprint heb ik de doctor-agenda verder verbeterd en bugs in 'volgende afspraak' en 'alle afspraken' opgelost. De agenda zag er beter uit en gedroeg zich logischer na deze ronde.

## Mijn bijdrage

Op 19 mei heb ik de doctor-agenda verder verbeterd in een feature-branch (`better.doctor.agenda`) en PR #13 gemerged. De 'view next appointment' en 'view all appointments' bugs zijn daarin gefixt.

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| Doctor-agenda verbeteringen (UX en layout) | US: Als dokter wil ik een overzichtelijke agenda | 4 uur |
| Fix 'view next appointment' |  | 2 uur |
| Fix 'view all appointments' |  | 2 uur |
| PR #13 voorbereiden + mergen |  | 1 uur |
|  | Totaal: | 9 uur |

# Sprint 5

Periode: 1 jun – 19 jun 2026 (komt nog)

## Beschrijving en reflectie sprint 5

[Beschrijving sprint — vul aan op basis van de sprintplanning en de taken die je oppakt]

## Mijn bijdrage

[Beschrijf je bijdrage in deze sprint. Voeg code snippets toe waar relevant.]

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
|  | Totaal: | 0 uur |

# Projectweek

Periode: 22 jun – 26 jun 2026 (komt nog)

## Beschrijving en reflectie projectweek

[Beschrijving sprint — vul aan op basis van de sprintplanning en de taken die je oppakt]

## Mijn bijdrage

[Beschrijf je bijdrage in deze sprint. Voeg code snippets toe waar relevant.]

## Reflectie op mijn bijdrage

[VUL ZELF AAN — korte reflectie op je bijdrage]
• Wat ging goed: …
• Wat kon beter: …
• Actiepunten voor de volgende sprint: …
• Punten uit de retrospective: …

## Taken

| Beschrijving taken | User Story (indien van toepassing) | Tijdsindicatie |
| --- | --- | --- |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
| [Taak invullen] |  | 0 uur |
|  | Totaal: | 0 uur |